8月份工作完成情况及9月份重点工作安排

网络中心

**8月份主要工作完成情况：**

★1、进一步落实“最多跑一次”工作。根据宁波市人民政府办公厅组织召开的“互联网+政务服务”工作培训的会议精神(甬政办笺〔2018〕第204号)和宁波市人民政府办公厅关于进一步做好浙江政务服务网网上办事工作通知的最新要求(甬政办笺〔2018〕第221号)，进一步明确各单位自建系统与浙江政府服务网的对接标准，①取消各自建系统的登录注册功能，统一由浙江政府服务网实现用户注册、统一认证、登录引导；②设置浙江政府服务网对各自建系统的监测瞄点等一系列工作；③要求办件数据实时交换；④全面理清权利清单、公共服务事项、最多跑一次办事事项清单。针对上述工作内容，网络中心根据要求基本完成了前3项工作。

★2、科技创新云服务平台建设本月重新落实单位注册信息和用户证照实名信息审核工作、梳理同浙江政务服务网等第三方机构的数据交换机制。为保证宁波创新云平台安全性和用户身份的可信性，采用多种认证方法，严格按照**审核标准**，落实单位注册信息和用户证照实名信息审核工作，本月累计审核**单位注册119家**，证照实名和手持证件照**实名380人次**；

★3、科技管理信息系统本月重点优化了系统主体功能以及市级企业研发投入后补助等计划类别的发布工作。系统主体功能着重梳理优化**“三审一决策”**业务流程，细化业务需求，对操作界面进行优化设计。目前正在进行功能模块的开发及前端UI实现，其中**项目分发**、**处室推荐意见环节**已开发完成。完成市级企业研发投入后补助的发布，市级服务业示范项目/企业、市公益类科技计划项目和软科学重大项目已完成申请表单梳理，预计月底完成上线。

4、扩展及优化专家评审系统功能。根据业务部门提出的最新业务需求，完成“线下评审结果登记”、“评审结果推送”等功能的开发；完成 “评审结果查询”以及页面UI设计的优化工作。并就建设情况向业务部门做了的专题系统演示。

５、知识产权区域布局信息平台本月继续进行完善**知识产权资源池建设**和**决策支持系统**开发工作。获取宁波市历年（1980年-2018年8月）授权发明专利数据共31536条，同时获取对应法律状态信息共120104条，通过绑定专利数据和单位信息，有效地支持了研发和补助项目；梳理了宁波市所有企业重命名情况，形成了较为完善的企业名称库；已下载1.2万条政策详细内容，并制定了核心内容为“**数据入库、主题词维护、停用词维护、相似度计算和定量评价**”的分析方案； 已完成知识产权区域布局和运营服务平台两个试点项目的原型设计；决策支持系统已完成**科技进步管理监测模块**和**产业创新引导布局模块**可视化页面的**开发**，以及**创新生态动态监测模块**和**同等级城市创新评价模块**的原型**设计**。

６、知识产权运营公共服务平台重点进行项目招标工作。起草完成数据资源及应用系统建设2个标段的招标成套文件资料，并协调项目招标代理单位，正式发布招标公告；另外根据前一阶段的平台功能细化情况，起草了运营平台的门户网站及应用系统集成建设方案的初稿，待相关部门确认后即可进入招标流程。

７、继续开展SharePoint系统的应用开发研究工作，本月完成基于SharePoint建立个人站点以及站点体系结构的规划。基于SharePoint建立个人站可以实现AD域内的人员均可以建立“我的站点”用于信息分享，社交活动等；梳理现有的五大站点，包括知识库站点、部门站点、BI站点、项目站点、个人中心站点，规划站点体系结构，确保各站点之间功能互为补充，保证了部门业务支撑系统的功能完整性。

８、相关技术保障工作**。**本月修复故障共计21次，其中硬件12次、软件12次、网络5次，电话技术支持共计249余人次，QQ群咨询量有102人，平均咨询条数12条/人。同时，**为各大视频评审和项目答辩提供技术支持**，分别是科技部重大科学仪器设备开发专项视频评审，国家重点研发计划重点专项项目答辩《高效紫外闪耀凸面光栅研发与应用》，创新方法工作专项视频评审项目《混合创新方法及在机器人产业中的应用》。

９、微博微信网宣平台和局门户网站管理工作本月重点完成在科技局官网、地震局官网、知识产权局官网、政府信息公开平台、英文官网、官方微博和官方微信等平台发布信息，其中，对于**“双微”网络舆情监管**工作，官方微信号累计发布54条（其中编辑转载科技前沿动态8条），官方微博累计发布9条；对于2018年6月份专利数据在各站点的展示工作，科技局官网、政府信息公开累计发布信息98条。

10、继续推进知识产权保护中心信息化建设，本月重点工作包括：完成保护中心视频会议终端设备招标安装部署工作；完成电话链路申请接入工作；联系国家知识产权局相关部门，落实远程安装e系统的相关工作，已完成e系统运行环境、终端网络配置，预计月底前完成系统安装工作。

**9月份主要工作安排**

1、继续推进云平台建设。完善优化云平台，科技管理信息系统、决策支持系统等系统功能；完善云平台培训资料的起草整理；做好云平台试运行工作；

2、继续推进知识产权区域布局平台建设。

3、继续跟进知识产权运营公共服务平台建设。

4、配合相关部门做好知识产权保护中心验收工作

2018-8-20