**网络中心9月份工作总结及**

**10月份工作计划**

**一、9月份主要工作**

**1、进一步落实“最多跑一次”工作。**开展浙江政务服务网数据交换工作和一窗受理平台数据接口推送工作。其中，同浙江政务服务网数据交换工作目前已完成向省办件库前置数据库推送数据工作，完成待交换权力事项1500余项（约8000条数据）；一窗受理平台数据接口推送工作目前正在积极对接中，预计月底完成。

2、**完善科技管理信息系统**。重点梳理项目申报V2历史未立项项目哪些是已落选项目，完成从项目申报V2系统中的5962个历史未立项项目筛选出4827个疑似已落选项目；重新梳理当前科管系统中的申报计划类别，完成对申报热点、排序、层级关系、开放时间、申报指南的修改和调整；开展江北区科技局区级科管系统建设工作，目前已完成需求讨论，正在进行系统开；开展新表单开发、上线工作，目前已完成上线的有市级孵化器、市级众创空间等市级项目6项、余姚项目1项（农业农村和社会发展项目）以及慈溪项目1项（社会发展科技项目）；正在开发的有市级项目有企业工程中心、企业研究院等3项，象山县科技计划项目3项以及江北区计划项目2项。

3、**优化科技创新云平台功能**。重新落实单位注册信息和用户证照实名信息审核工作，及时处理K2服务器宕机问题。为保证宁波创新云平台安全性和用户身份的可信性，采用多种认证方法，严格按照审核标准，落实单位注册信息和用户证照实名信息审核工作。目前已累计审核单位注册670家，证照实名2357人次，其中人工审核311人次。针对K2服务器宕机现象，采取应急措施，目前已恢复正常。

4、**推进宁波市知识产权区域布局项目建设**。重点完成决策支持系统落地，具体完成了科技进步管理监测模块、创新生态动态监测模块和产业创新引导布局模块、同类城市创新评价模块的设计、开发，同时，梳理出各个模块的数据标准和指标名称的标准格式。

5、**开展研发后补助项目工作**。重点梳理了研发后补助审核流程，完成研发后补助项目数据下载、清洗以及系统开发、上线，包括下载宁波区域历年所有发明授权专利概要信息和法律状态。为了筛选出2018年1月1号之前所有的有效发明授权专利当前权利人，对每条专利法律状态增加当前权利人。

6、**推进宁波市知识产权运营服务平台建设**。开展原型设计和项目招标工作。目前已完成原型设计，并向院领导做了相关汇报；数据资源和应用系统建设招标工作已进入公示期，运营平台的门户网站及应用系统集成建设招标已进入招标流程。

7、**加快政策分析系统落地**。主要从政策分析流程设计、原形设计和撰写内参《基于Doc2vec的政策文本分析 支撑政府科学决策》这三方面展开，目前这三项工作已基本完成。

8、**其他日常工作**

8.1 **网络运维(还未收到相关内容，稍后补充)**。

8.2 **技术支持**，本月电话技术支持共计1127余人次，QQ技术支持共计289008次；与此同时，为县市区科技局提供技术支持服务，分别为余姚市科技局、慈溪市科技局和宁海县科技局汇总了企业研发后补助项目数据，为他们制定补助方案提供准确的项目数据支持。

8.3**各大平台信息发布**。本月重点完成在科技局官网、地震局官网、知识产权局官网、政府信息公开平台、英文官网、官方微博和官方微信等平台发布信息，其中，对于“双微”网络舆情监管工作，官方微信号累计发布56条（其中编辑转载科技前沿动态8条），官方微博累计发布3条；对于2018年7月份专利数据在各站点的展示工作，科技局官网、政府信息公开累计发布信息91条。

**二、10月份工作计划**

1、做好信息院数据架构调整工作。开展数据架构调整测试工作，完成数据架构调整。

2、继续推进云平台建设。完善优化云平台，包括科技管理信息等系统功能。

2、继续推进知识产权区域布局平台建设。

3、继续跟进知识产权运营公共服务平台建设。

2018-9-19