|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **任务名称** | **工作内容** | **起止时间** | **责任人** |
| 1 | 接口设计 | 根据宁波服务系统需求设计用户接受及传值接口的字段 | 2018-10-22至2018-10-24 | 王杰 |
| 2 | 接口开发 | 根据接口设计的字段开发功能模块 | 2018-10-25至2018-11-01 | 魏嘉 |
| 3 | 系统联调 | 根据开发好的接口和宁波统一认证系统进行联调 | 2018-11-02至2018-11-09 | 王杰/柯伟 |
| 4 | 用户数据清洗 | 清洗宁波统一认证导入服务系统用户数据 |
| 5 | 系统功能模块上线 |  |